项目支出绩效自评表

（   2020 年度）

| 项目名称 |  | 中华世纪坛房屋建筑及设备质量检测和安全鉴定评估项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市国有文化资产监督管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 中华世纪坛艺术馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冀鹏程 |  |  |  | 联系电话 | 84187733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 185.9700 | 185.9700 | 182.5000 | 10 |  | 98.1% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 185.9700 | 185.9700 | 182.5000 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按政府规定，利用当前检测鉴定方法，对各种隐患进行排查，有针对性地对中华世纪坛基础设施设备进行改造提升提出评估意见，最终成果形成质量和安全的检测鉴定评估报告，确保公共安全和中华世纪坛的正常运行。本项目委托专业咨询审计机构全过程跟踪控制成本和合法合规性。 |  |  |  |  | 通过现有的方法对中华世纪坛进行了一次全面的检测鉴定，发现了基础设施设备存在的各种隐患，并针对发现的隐患提出了合理化建议。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 （60分） | 数量指标 | 土建分部 |  | 4项 | 4项 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 普通设备 |  | 4项 | 4项 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 高档装修 |  | 3项 | 3项 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 专项设备 |  | 2项 | 2项 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 智能系统 |  | 5项 | 5项 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家相关标准规范的要求 |  | 100% | 100% | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 实施时间 |  | 2020.8.1至2020.11.14 | 2020.8.3 至2020.12.3 | 6 | 3 |  | 受场地活动、现场实际工作环境影响进场和专家评审验收延后。 |  |
|  |  |  | 实施周期 |  | 105天 | 122天 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制率 |  | 100% | 98% | 6 | 5.9 |  | 加强项目预算管理。 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保公众安全。 |  | 为公众提供安全的文化服务平台， 主动预防降低发生突发事故的几率。 | 较全面掌握中华世纪坛综合安全状态，为改造提升奠定坚实基础降低事故的几率。受现有技术和使用所限,有可能存在未发现的隐患。 | 15 | 12 |  | 在中华世纪坛的日常运行中加强巡查。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不断完善中华世纪坛公共文化服务体系。 |  | 确保中华世纪坛基础设施的后续安全运行和使用年限。 | 为改造提升提供依据和建议。下一步改造升级还需专业设计机构提供详尽的设计方案。 | 15 | 12 |  | 继续全面完善中华世纪坛的公共文化服务设施。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.7 |  | 良 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价方法说明

《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。