项目支出绩效自评表

（  2020 年度 ）

| 项目名称 |  | 中华世纪坛艺术馆基础设施及设备系统改造—— 新风照明系统改造及石材更换2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市国有文化资产监督管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 中华世纪坛艺术馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冀鹏程 |  |  |  | 联系电话 | 84187733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 156.632413 | 156.632413 | 156.632413 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 156.632413 | 156.632413 | 156.632413 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2017和2018年批复我馆的“中华世纪坛艺术馆基础设施及设备系统改造—新风、照明系统改造及石材更换”项目已按照财政资金管理要求于2018年12月底执行完成。工程完工后，我单位于2019年2月委托专业造价公司对该工程进行了造价结算审计，最终的审定金额为3623.232575万元，与项目财政预算批复的总金额为3466.600162万元相差156.632413万元。本项目目标为支付此结算审核差额款项。 |  |  |  |  | 完成结算审核差额156.632413万元的支付。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 （100分） | 数量指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 实施周期 |  | 30天 | 19天 | 40 | 25.3 |  | 加强工作计划性。 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制率 |  | 100% | 100% | 50 | 50 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.3 |  | 良好 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价方法说明

《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。